# تقرير أداء نظام إدارة أمن المعلومات

التصنيف: للاستخدام الداخلي

يجوز مشاركة هذه الوثيقة مع الأطراف المهتمة ذات الصلة خارج بنك الآفاق الرقمية (جهة الاعتماد، والمدقق الخارجي، والجهات الإشرافية: مؤسسة النقد «ساما»، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني) عند الطلب وبموافقة مالك الوثيقة.

فترة التقرير: من 2026-03-01 إلى 2026-08-31 | تاريخ الإصدار: 2026-09-07 | الإصدار: 1.0 | أُعد بواسطة: فريق حوكمة أمن المعلومات | رُفع إلى: لجنة أمن المعلومات (2026-09-08) ثم مراجعة الإدارة (2026-09-10) | المرجع: ISMS-PERF-09-1 وفق البند 9.1 من ISO/IEC 27001:2022

| ملاحظات | المراجعة القادمة | وتيرة المراجعة | تاريخ آخر تحديث | المالك | اعتمد بواسطة | الإصدار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| يغطي الفترة من 2026-03-01 إلى 2026-08-31 ويرتبط بأهداف أمن المعلومات (G2) ومؤشرات الأداء الـ22 المعتمدة. | 2026-12-07 | ربع سنوية، مع تقرير سنوي شامل لمراجعة الإدارة | 2026-09-07 | فريق حوكمة أمن المعلومات - المالك: الأستاذة سارة الحربي (مدير إدارة أمن المعلومات) | لجنة أمن المعلومات (2026-09-08) - وعُرض في مراجعة الإدارة (2026-09-10) برئاسة الرئيس التنفيذي | 1.0 |

ملخص تنفيذي: بلغ تنفيذ ضوابط الملحق A المطبقة بالكامل 35.5% (33 من 93 ضابطاً) ونسبة النضج الموزونة 65.5%، وانخفض التعرض للمخاطر من 6 مخاطر حرجة و9 مرتفعة (قبل المعالجة) إلى صفر خطر حرج وخطرَين مرتفعَين متوقعَين بعد اكتمال المعالجة، بمتوسط إنجاز 50% لإجراءات المعالجة الـ32 وبكلفة إجمالية 21,295,000 ريال. وسُجلت 9 حوادث أمنية أُغلقت جميعها ضمن المدة (0 حرجة)، إلا أن متوسط زمن الاكتشاف (6 ساعات) ما زال بعيداً عن المستهدف (ساعتان) لغياب نظام SIEM. وأسفر التدقيق الداخلي عن 5 حالات عدم مطابقة (2 رئيسية) و6 فرص تحسين و5 نقاط قوة، وأُنجزت مراجعة الإدارة في موعدها. ومن أهداف أمن المعلومات العشرة: 5 على المسار، و2 متأخران جزئياً، و1 متأخر يتطلب تصعيداً، و2 لم يتحققا بعد. وبلغ توفر الخدمات المصرفية الرقمية 99.82% مقابل مستهدف 99.9%.

مفتاح الحالات:

- أخضر = تحقيق المستهدف أو تجاوزه.

- أصفر (كهرماني) = ضمن 10% من المستهدف، أو وجود خطة معالجة نشطة ومعتمدة بمسؤول وموعد محدد.

- أحمر = أقل من المستهدف بشكل جوهري، أو عدم وجود خطة معالجة.

يعرض الجدول التالي 30 مؤشراً لأداء نظام إدارة أمن المعلومات خلال فترة التقرير، مرتبة وفق مجالات القياس المعتمدة: السياسات، والامتثال للمعيار، والموردون، والتدريب والتوعية، والحوادث، وضوابط الوصول، والتدقيق، ومراجعة الإدارة، وإدارة المخاطر، وإدارة التغيير، واستمرارية الأعمال، والأصول، والثغرات، والوثائق، وإلغاء الصلاحيات.

| آخر مراجعة | الملاحظات | النتائج | الحالة (أخضر/أصفر/أحمر) | مصدر البيانات | المستهدف / الحد | التكرار | الوصف | المؤشر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-07 | حملة تذكير أسبوعية اعتباراً من 2026-09-15، وربط الإقرار بتقييم الأداء السنوي. | 92% (2,300 من 2,500 موظف) حتى 2026-08-31؛ وتركّز التأخر في إدارة التسويق (65%) وموظفي الفروع (71%). | أصفر | نظام الموارد البشرية + نظام إدارة التعلم (LMS) | 100% إقرار | ربع سنوية | نسبة الموظفين الذين أقرّوا بالسياسات الرئيسية (سياسة أمن المعلومات، سياسة الاستخدام المقبول، سياسة تصنيف البيانات). | امتثال الإقرار بالسياسات |
| 2026-09-07 | 150 موظفاً في إجازة أو مهام ميدانية؛ الإقرار مؤجل حتى 2026-09-30 بمتابعة الموارد البشرية. | 94% (2,350 من 2,500 موظف) أقرّوا خلال 30 يوماً من النشر. | أصفر | نظام إدارة التعلم (LMS) ونموذج الإقرار الإلكتروني | 100% | ربع سنوية | إقرار جميع الموظفين بسياسة أمن المعلومات الإصدار 2.0 المعتمدة من مجلس الإدارة في 2026-02-15. | أ. سياسة أمن المعلومات |
| 2026-09-07 | أُعيدت صياغة السياسة في 2026-02-22 وأُرفقت بحملة توعية؛ ويُعد الإقرار شرطاً لاستمرار صلاحية الوصول. | 90% (2,250 من 2,500 موظف). | أصفر | نظام إدارة التعلم (LMS) + سجلات الموارد البشرية | 100% | ربع سنوية | إقرار جميع الموظفين بسياسة الاستخدام المقبول لأصول المعلومات (ISMS-DOC-A05-10-1). | ب. سياسة الاستخدام المقبول |
| 2026-09-07 | السياسة معتمدة ضمن حزمة الوثائق في 2026-06-01؛ الإقرار الإلزامي قبل 2026-10-31. | 85% (170 من 200 موظف في إدارتي التقنية والمشتريات). | أصفر | سجل سياسات تقنية المعلومات + LMS | 100% للفئة المشمولة | نصف سنوية | إقرار موظفي التقنية والمشتريات بسياسة استخدام الخدمات السحابية ومتطلبات الخروج منها (A.5.23). | ج. سياسة الخدمات السحابية |
| 2026-09-07 | 4 مطورين التحقوا في أغسطس 2026؛ التدريب مجدول في 2026-09-20 مع مراجعة كود أمنية إلزامية. | 84% (21 من 25 مطوراً) أكملوا تدريب الترميز الآمن وOWASP Top 10. | أصفر | سجل التدريب + مستودع GitLab | 100% | ربع سنوية | التزام فريق الهندسة والتطوير بسياسة التطوير الآمن ودورة حياة التطوير الآمنة (A.8.25 وA.8.28). | د. سياسة التطوير الآمن |
| 2026-09-07 | لا يُتقدم للاعتماد قبل إغلاق حالتي عدم المطابقة الرئيسيتين (NC-01 المراقبة الأمنية وNC-03 بيانات الاختبار)؛ التدقيق الخارجي المستهدف في الربع الأول من 2027. | مطبق بالكامل 35.5% (33 من 93 ضابطاً)، ونسبة النضج الموزونة 65.5% (جزئي 51، قيد التنفيذ 6، مخطط 2، غير مطبق 1). نتيجة التدقيق الداخلي: النظام منفذ جزئياً وفعال في جوانبه الأساسية. | أحمر | بيان قابلية التطبيق ونتائج التدقيق وسجل حالات عدم المطابقة | تنفيذ 100% من الضوابط ضمن النطاق بحلول 2027-06-30 | سنوية | نسبة ضوابط ISO/IEC 27001:2022 القابلة للتطبيق المنفذة والتشغيلية فعلياً. | نسبة الامتثال لـISO/IEC 27001 |
| 2026-09-07 | جدولة الموردين الستة المتبقين في الربع الرابع 2026 ضمن فرصة التحسين OFI-03 (استحقاق 2027-01-31). | 33% (3 من 9 موردين حرجين) خضعوا لتقييم أمني ميداني. | أحمر | جدول مراجعات الموردين (إدارة المشتريات والعقود) | 100% | سنوية | نسبة الموردين المعالجين لبيانات البنك الذين خضعوا لمراجعة أمنية وفق الجدول المعتمد. | مراجعات الموردين |
| 2026-09-07 | استكمال مصفوفة تصنيف موحدة (أثر × اعتمادية) لجميع الموردين قبل 2027-01-31. | 67% (6 من 9 موردين حرجين) لديهم تقييم مخاطر محدث لعام 2026. | أصفر | سجل تقييم مخاطر الموردين | 100% | سنوية | نسبة الموردين الحرجين الذين لديهم تقييم مخاطر محدث ضمن الدورة السنوية. | تقييمات مخاطر الموردين |
|  |  |  |  |  |  |  | مؤشرات برامج التدريب والتوعية الأمنية لموظفي البنك (2,500 موظف) والمتعاقدين، وفق خطة التوعية المعتمدة في 2026-05-01. | التدريب والتوعية |
| 2026-09-07 | حملات تذكير أسبوعية وربط الإكمال بتقييم الأداء؛ التركيز على موظفي الفروع (71%). | 78% (1,950 من 2,500 موظف) حتى 2026-08-31، مقابل خط أساس 62% في 2026-01-31. | أصفر | نظام إدارة التعلم (LMS) | 100% (و95% كحد أدنى مرحلي بحلول 2026-12-31) | ربع سنوية | نسبة الموظفين الذين أكملوا برنامج التوعية الأساسي الإلزامي (سياسات البنك، التصنيف، كلمات المرور، التصيد، الإبلاغ عن الحوادث، خصوصية البيانات). | أ. مقدمة في ISO/IEC 27001 وأمن المعلومات |
| 2026-09-07 | يشمل التعامل مع بيانات العملاء والبيانات البيومترية وسجلات المكالمات؛ ويُربط بحوادث تسرب البيانات في خطة التوعية. | 81% (1,620 من 2,000 موظف معني) بعد تحديث المحتوى في 2026-05. | أصفر | منصة التدريب + سجل الخصوصية | 100% للفئات المعنية | ربع سنوية | نسبة الموظفين المعنيين الذين أكملوا التدريب على نظام حماية البيانات الشخصية (سدايا) ومتطلبات الخصوصية (A.5.34). | ب. التدريب على حماية البيانات الشخصية |
| 2026-09-07 | تُراجع الاتفاقيات عند تجديد العقود أو تغيير نطاق العمل، وتُحفظ في ملف المورد. | 100% (142 متعاقداً و9 موردين حرجين) - لا توجد حالات استثناء. | أخضر | السجلات القانونية والموارد البشرية | 100% | سنوية | نسبة المتعاقدين والموردين الذين وقّعوا اتفاقيات سرية أو عدم إفصاح (A.6.6). | ج. اتفاقيات سرية المتعاقدين |
| 2026-09-07 | المراجعة القادمة 2027-03-01 بالتزامن مع دورة تقييم المخاطر، أو فوراً عند تغيير جوهري في النطاق. | 100% (93 ضابطاً) في مراجعة 2026-04-06 (الإصدار 1.0). | أخضر | سجلات مراجعة الوثائق (ISMS-FORM-06-2 وSA-1) | 100% | سنوية | نسبة الضوابط التي رُوجعت في بيان قابلية التطبيق خلال الدورة السنوية. | مراجعة بيان قابلية التطبيق |
| 2026-09-07 | بلاغ نظامي واحد إلى ساما (INC-2026-009) وبلاغ إلى سدايا؛ التفاصيل في سجل الحوادث وإجراء الاستجابة ISMS-DOC-A05-26-1. | 9 حوادث في الفترة من 2026-03-01 إلى 2026-08-31: 0 حرج، 2 مرتفع، 3 متوسط، 4 منخفض - جميعها مغلقة (100%). | أخضر | نظام إدارة الحوادث (Jira Service Management) | صفر حادث غير مغلق، وصفر حادث حرج | شهرية/ربع سنوية | عدد حوادث أمن المعلومات المسجلة وخطورتها وحالة معالجتها. | حوادث أمن المعلومات |
| 2026-09-07 | جذر التأخر غياب نظام SIEM (حالة عدم المطابقة NC-01)؛ المشروع بقيمة 2.6 مليون ريال والتشغيل المستهدف 2027-03-31، مع 25 حالة استخدام للكشف. | MTTD = 6 ساعات (35 دقيقة للحوادث المكتشفة آلياً)، MTTC = 9 ساعات (تحسن من 14 ساعة)، MTTR = 6 أيام، ونسبة الإغلاق ضمن المدة 100%. | أحمر | نظام إدارة الحوادث وتقارير SOC | MTTD ≤ ساعتين، وMTTC ≤ 4 ساعات | شهرية/ربع سنوية | متوسط أزمنة الاكتشاف والاحتواء والحل للحوادث الأمنية مقابل مستويات الخدمة المعتمدة. | الاستجابة للحوادث |
| 2026-09-07 | حالة عدم المطابقة NC-02؛ تنفيذ مراجعة شاملة لجميع الأنظمة الحرجة قبل 2026-10-31 واعتماد جدول ربع سنوي موثق بتوقيع مالك الأصل. | 50% (مراجعة شاملة واحدة في 2026-06 من مراجعتين مستحقتين)؛ وأظهرت عينة التدقيق (25 حساباً) أن 4 حسابات (16%) تحمل صلاحيات لا تتوافق مع الدور الحالي. | أحمر | سجلات ضوابط الوصول وتقارير المراجعة (SOP-IT-005) | 100% من نطاقات الوصول المحددة (4 مراجعات سنوياً) | ربع سنوية | نسبة حقوق الوصول (المنطقية والمادية) التي خضعت للمراجعة الدورية. | تدقيق ضوابط الوصول |
| 2026-09-07 | جميع الخطط التصحيحية معتمدة بمواعيد استحقاق بين 2026-10-31 و2027-03-31، ونسبة الإغلاق الحالية 0% (ضمن الخطة الزمنية). | 5 حالات عدم مطابقة (2 رئيسية: NC-01 وNC-03، و3 ثانوية: NC-02 وNC-04 وNC-05) و6 فرص تحسين و5 نقاط قوة، خلال تدقيق 2026-08-16 إلى 2026-08-27 (17 وثيقة، 22 مقابلة، 9 إدارات، 5 فروع). | أحمر | سجلات التدقيق الداخلي (ISMS-DOC-09-5) | لا نتائج رئيسية، وتقليص الملاحظات الثانوية | سنوية | عدد نتائج التدقيق الداخلي لنظام إدارة أمن المعلومات وخطورتها. | نتائج التدقيق الداخلي |
| 2026-09-10 | رُفعت المخرجات إلى مجلس الإدارة في 2026-09-11؛ والمراجعة القادمة 2027-03-01. | عُقد اجتماع مراجعة الإدارة في 2026-09-10 برئاسة الرئيس التنفيذي وبحضور 9 أعضاء، ونوقش 14 بنداً وصدر 11 قراراً وإجراءً متابَعاً بمسؤولين ومواعيد محددة. | أخضر | محاضر مراجعة الإدارة | 100% سنوياً (مع متابعة ربع سنوية) | سنوية | دليل اكتمال مراجعات الإدارة ومتابعة مخرجاتها وإجراءاتها. | فعالية مراجعة الإدارة |
|  |  |  |  |  |  |  | مؤشرات دورة إدارة المخاطر القائمة على الأصول وفق منهجية RT-1 وبيان شهية المخاطر RT-4 (سجل مخاطر 32 خطراً، الإصدار 1.0 المعتمد 2026-03-26). | إدارة المخاطر |
| 2026-09-07 | لم تُضف مخاطر جديدة في الربع الثالث؛ وثلاثة مخاطر مرشحة للإضافة بعد تقييم تغييرات منصة آفاق بلس في دورة 2026-12. | 32 خطراً في السجل الإصدار 1.0: قبل المعالجة 6 حرجة و9 مرتفعة و15 متوسطة و2 منخفضة. | أخضر | سجل المخاطر (ISMS-FORM-06-1) | غير منطبق - مؤشر إبلاغي | ربع سنوية | عدد المخاطر المحددة خلال فترة التقرير. | أ. المخاطر المحددة |
| 2026-09-07 | المستهدف المرحلي 60% قبل 2026-12-31؛ مراجعة شهرية مع ملاك المخاطر الـ12 وربط الإنجاز بتقييم الأداء الإداري. | 50% متوسط مرجح لإنجاز 32 إجراء معالجة (3 مكتملة: R-008 وR-031 وR-032، و27 قيد التنفيذ بنسب 15%-85%، و2 لم تبدأ)؛ ولم تكتمل معالجة أي من المخاطر الـ15 الحرجة/المرتفعة بعد. الخطر المتبقي المتوقع بعد الاكتمال: صفر حرج وخطران مرتفعان (R-010 وR-017). | أصفر | سجل المخاطر ومتابعة الإجراءات | معالجة 100% من المخاطر الحرجة والمرتفعة قبل 2026-12-31 | ربع سنوية | نسبة المخاطر التي عولجت ضمن المدد الزمنية المحددة في خطط المعالجة. | ب. المخاطر المعالجة |
| 2026-09-07 | تُراجع قرارات القبول سنوياً وفق RT-4، ولم يُقبل أي خطر مرتفع أو حرج. | خطران مقبولان فقط (R-031 بدرجة 4 وR-032 بدرجة 2) أي 6% من السجل، بمصادقة لجنة المخاطر في 2026-04-12. | أخضر | سجل المخاطر ومحاضر لجنة المخاطر | غير منطبق - مؤشر إبلاغي (لا قبول لأي خطر مرتفع أو حرج) | ربع سنوية | نسبة المخاطر المقبولة رسمياً من الإدارة وفق حدود شهية المخاطر. | ج. المخاطر المقبولة |
|  |  |  |  |  |  |  | مؤشرات الالتزام بعملية إدارة التغيير على الأنظمة والشبكات (SOP-IT-002 ولجنة التغيير الاستشارية CAB). | إدارة التغيير |
| 2026-09-07 | 3 تغييرات طارئة دون خطة تراجع مسبقة؛ تفعيل منع تقني لاعتماد أي تغيير حرج دون خطة تراجع مرفقة. | 88% (22 من 25 تغييراً حرجاً خلال الفترة) نُفذت بمراجعة ثنائية وخطة تراجع معتمدة. | أصفر | سجلات إدارة التغيير (Jira) ومحاضر لجنة CAB | 100% امتثال | شهرية/ربع سنوية | نسبة التغييرات التي اتبعت عملية إدارة التغيير المعتمدة. | أ. الالتزام باعتماد التغييرات |
| 2026-09-07 | فحص دوري لمطابقة التكوينات مع خط الأساس للتكوينات الآمنة (SCB-001 إلى SCB-006). | صفر تغيير غير مصرح به؛ ورُصد انحرافان في التكوين صُححا خلال 48 ساعة. | أخضر | سجلات إدارة التغيير ومقارنة التكوينات مع خط الأساس R9 | صفر | شهرية/ربع سنوية | عدد التغييرات غير المصرح بها المكتشفة. | ب. التغييرات غير المصرح بها |
| 2026-09-07 | حالة عدم المطابقة NC-04؛ الاختبار الشامل مجدول في 2026-11-19 مع قياس الزمن الفعلي مقابل RTO/RPO وتفعيل نسخ غير قابلة للتعديل. | اختبار استعادة واحد (2026-06-18) وتمرين طاولة لسيناريو الفدية (2026-07-22)، دون اختبار شامل للانتقال إلى مركز التعافي في جدة منذ 2024-10-14. | أحمر | سجلات اختبارات BC/DR (G12 وSOP-IT-001) | اختبار شامل واحد على الأقل سنوياً + 4 اختبارات استعادة | سنوية | عدد اختبارات خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث ونتائجها مقابل أهداف RTO/RPO. | اختبار استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث |
| 2026-09-07 | تحديث ربع سنوي؛ أُضيفت 4 أصول جديدة في 2026-08 بعد تحديث منصة آفاق بلس. | 100% (48 أصلاً) مصنفة ومعروفة المالك والتشغيل، ومرتبطة بدرجات السرية والسلامة والتوافر ومستوى الأهمية والحساسية. | أخضر | سجل جرد أصول المعلومات (ISMS-DOC-A05-9-2) | 100% من الأصول ضمن النطاق | ربع سنوية | نسبة أصول المعلومات المصنفة والمسندة إلى مالك محدد. | دقة سجل الأصول |
| 2026-09-07 | حالة عدم المطابقة NC-05؛ إغلاق الثغرات المتوسطة الخمس قبل 2026-10-31 وتصعيد تلقائي عند تجاوز 75% من المدة. | 71% (10 من 14 ثغرة عالية/حرجة عولجت ضمن المدة)؛ وصفر ثغرة حرجة أو عالية مفتوحة حتى 2026-08-31، مع بقاء 5 ثغرات متوسطة تجاوزت 30 يوماً. | أحمر | تقارير فحص الثغرات (Qualys) وتذاكر Jira | 100% من الثغرات الحرجة (7 أيام) والعالية (15 يوماً) | شهرية/ربع سنوية | نسبة الثغرات المكتشفة التي عولجت ضمن مستوى الخدمة الزمني المعتمد. | معالجة الثغرات |
| 2026-09-07 | المراجعة الدورية الشاملة التالية 2027-03-01؛ وأي تغيير جوهري يستوجب مراجعة فورية. | 100% (17 وثيقة) أصدرت أو رُوجعت ضمن الجدول بين 2026-01-22 و2026-09-07. | أخضر | سجل وثائق ISMS وسجل مراجعة الوثائق | 100% مراجعة | سنوية | نسبة وثائق ISMS التي رُوجعت وحُدثت وفق الجدول الزمني المعتمد. | امتثال مراجعة الوثائق |
| 2026-09-07 | الربط الآلي بين نظام الموارد البشرية وActive Directory ضمن مشروع إدارة الهويات (IAM) قبل 2026-12-31. | 93% (28 من 30 حالة إنهاء خدمة أو نقل خلال الفترة) عولجت خلال 24 ساعة؛ وتأخرت حالتان 72 ساعة لغياب الربط الآلي مع نظام الموارد البشرية. | أصفر | سجلات ضوابط الوصول وإشعارات الموارد البشرية | 100% خلال 24 ساعة (و4 ساعات وفق SOP-IT-005) | شهرية/ربع سنوية | نسبة الموظفين المنتهية خدماتهم أو المنقولين الذين أُلغيت صلاحياتهم ضمن المدة المعتمدة. | امتثال إلغاء الصلاحيات |

الخلاصة والتوصيات: النظام فعال في جوانبه الأساسية لكنه غير مكتمل النضج بما يكفي للتقدم الفوري لشهادة ISO/IEC 27001؛ وأوصت لجنة أمن المعلومات بـ: (1) تسريع تشغيل SIEM وربط 12 مصدراً حرجاً للسجلات، (2) تنفيذ مراجعة شاملة لحقوق الوصول قبل 2026-10-31، (3) إغلاق الثغرات المتوسطة الخمس واعتماد المتابعة الشهرية الموثقة، (4) تنفيذ اختبار التعافي الشامل في 2026-11-19، (5) استكمال تقييم الموردين الحرجين الستة، (6) ربط إنجاز إجراءات معالجة المخاطر بتقييم أداء المسؤولين. ويُرفع تقرير المتابعة التالي في 2026-12-07.
إعداد: فريق حوكمة أمن المعلومات (2026-09-07) - مراجعة: الأستاذة سارة الحربي مدير إدارة أمن المعلومات (2026-09-08) - اعتماد: الدكتورة نورة القحطاني الرئيس التنفيذي (2026-09-10).