أمن المعلومات
تقرير تقييم المخاطر

| للاستخدام الداخلي | تصنيف المستند |
| --- | --- |
| ISMS-DOC-06-3 | المرجع |
| 1 | الإصدار: |
| 2026-09-07 | التاريخ: |
| أ. سارة الحربي - رئيس أمن المعلومات (CISO) | معد المستند |
| لجنة أمن المعلومات (ISG) - بنك الآفاق الرقمية | مالك المستند |

سجل التعديلات

| ملخص التغييرات | معد التعديل | التاريخ | الإصدار |
| --- | --- | --- | --- |
| مسودة داخلية للمراجعة من فريق التقييم ومالكي المخاطر. | أ. محمد الدوسري - مدير أمن المعلومات | 2026-04-05 | 0.1 |
| الإصدار الأول المعتمد من الرئيس التنفيذي؛ نتائج التقييم المنفذ من 2026-03-08 إلى 2026-03-26. | أ. سارة الحربي - رئيس أمن المعلومات (CISO) | 2026-04-12 | 1.0 |
| تحديث مستويات ما بعد المعالجة وحالة الإجراءات (متوسط الإنجاز 50.2%) قبل مراجعة الإدارة في 2026-09-10. | أ. محمد الدوسري - مدير أمن المعلومات | 2026-09-07 | 1.1 |

التوزيع

| المسمى الوظيفي | الاسم |
| --- | --- |
| الرئيس التنفيذي | د. نورة القحطاني |
| رئيس تقنية المعلومات (CIO) | م. فهد العتيبي |
| مدير إدارة المراجعة الداخلية | أ. أحمد الغامدي |

الاعتماد

| التاريخ | التوقيع | المنصب | الاسم |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-07 | موقّع إلكترونياً ومحفوظ في نظام الأرشفة | رئيس أمن المعلومات (CISO) - معدة التقرير | أ. سارة الحربي |
| 2026-09-08 | موقّع إلكترونياً ومحفوظ في نظام الأرشفة | رئيس تقنية المعلومات (CIO) - مراجع | م. فهد العتيبي |
| 2026-09-10 | موقّع إلكترونياً ومحفوظ في نظام الأرشفة | الرئيس التنفيذي - معتمد | د. نورة القحطاني |

المحتويات

1	المقدمة	8

2	سياق تقييم المخاطر	9

2.1	السياق الداخلي والخارجي	9

2.2	النطاق	9

2.3	معايير قبول المخاطر	10

3	ملخص نتائج تقييم المخاطر	11

3.1	تقييم المخاطر المبني على الأصول (النهج المعتمد)	12

3.2	تقييم المخاطر المبني على السيناريوهات (نهج مكمّل)	12

4	الملحق (أ): التقييم التفصيلي للمخاطر	13

الأشكال

الشكل 1: التقييم التفصيلي للمخاطر المبني على الأصول	13

الجداول

الجدول 1: فريق تقييم المخاطر	8

الجدول 2: الأشخاص الذين تمت استشارتهم	8

الجدول 3: ملخص نتائج تقييم المخاطر (المبني على الأصول)	12

الجدول 4: ملخص نتائج تقييم المخاطر (المبني على السيناريوهات)	12

# المقدمة

الغرض من هذا التقرير هو عرض نتائج تقييم مخاطر أمن المعلومات الذي نُفّذ في بنك الآفاق الرقمية خلال الفترة من 2026-03-08 إلى 2026-03-26 بالنطاق الموصوف أدناه، وكان الهدف الرئيسي للعملية تقييم المخاطر على البنك وأصوله المعلوماتية وتحديد أيّها يمكن قبوله وأيّها يتطلب اتخاذ إجراءات للمعالجة.

وبعد اعتماد هذا التقرير، حُدّدت الإجراءات المحددة ونوقشت وأُقرّت ثم وُثّقت في سجل المخاطر وخطط المعالجة ضمن أداة تقييم المخاطر المبنية على الأصول (ISMS-FORM-06-1)، وتُدار جزءاً من نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS).

العملية المستخدمة في هذا التقييم محددة في وثيقة منهجية تقييم المخاطر الأمنية ومعالجتها (RT-1) وهي جزء من نظام إدارة أمن المعلومات.

يصف تقرير تقييم المخاطر هذا ما يلي:

سياق تقييم المخاطر ونطاقه

الأصول الداخلة في النطاق

سيناريوهات الخطر المحددة (التقييم المبني على السيناريوهات)

التهديدات على تلك الأصول وثغراتها (التقييم المبني على الأصول)

مالكو المخاطر

مستوى الخطر (قبل المعالجة وبعدها)

ما إذا كان الخطر موصى بقبوله أو معالجته

أولوية المعالجة عند الاقتضاء

مسوّغات القبول حيث تنطبق

يُعد هذا التقرير مدخلاً لمرحلة معالجة المخاطر، وقد اعتُمد من الإدارة العليا قبل الانتقال إليها: اعتمدته الرئيس التنفيذي في 2026-04-12 (الإصدار 1.0)، واعتُمد الإصدار المحدّث 1.1 في اجتماع مراجعة الإدارة بتاريخ 2026-09-10.

نُفّذ تقييم المخاطر بواسطة الأشخاص التاليين:

| الدور في التقييم | الاسم |
| --- | --- |
| قائد تقييم المخاطر - رئيس أمن المعلومات (CISO) | أ. سارة الحربي |
| مساعد قائد التقييم - مدير أمن المعلومات | أ. محمد الدوسري |

الجدول 1: فريق تقييم المخاطر

وضمن أعمال التقييم، تمت استشارة الأشخاص الإضافيين التاليين:

| الموقع | المسمى الوظيفي | الاسم |
| --- | --- | --- |
| مركز البيانات الرئيسي - الرياض | مدير قسم البنية التحتية والشبكات | م. خالد الشمري |
| المقر الرئيسي - الرياض | مديرة إدارة الالتزام والحوكمة | أ. ريم الغامدي |
| المقر الرئيسي - الرياض | مدير قسم التطبيقات المصرفية | م. يوسف المالكي |

الجدول 2: الأشخاص الذين تمت استشارتهم

# سياق تقييم المخاطر

يصف هذا القسم الأسباب التي دعت إلى تنفيذ تقييم المخاطر، والمجالات التي شملها نطاقه، والمعايير التي طُبّقت لتحديد المخاطر الموصى بقبولها.

## السياق الداخلي والخارجي

بنك الآفاق الرقمية مصرف رقمي مرخّص من البنك المركزي السعودي (SAMA)، يخدم أكثر من 500,000 عميل ويعمل بنحو 2,500 موظف، وتعتمد أعماله كلياً على القنوات الرقمية (تطبيق آفاق بلس، وآفاق نت، والمدفوعات الفورية)، بدعم من مركز بيانات رئيسي بالمستوى الثالث (Tier-3) في الرياض، وموقع تعافٍ من الكوارث في جدة، و25 فرعاً، و150 جهاز صراف آلي. ويخضع البنك لمتطلبات ساما والهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) الصادر عن سدايا (SDAIA).

وقد نُفّذ تقييم المخاطر للأسباب التالية:

كان إجراء تقييم المخاطر هذا مطلباً ضمن عملية تطبيق معيار أمن المعلومات ISO/IEC 27001 في "بنك الآفاق الرقمية"؛ إذ يُعد تقييم المخاطر ركيزة أساسية لهذا المعيار ولعملية إنشاء نظام إدارة أمن المعلومات.وقرر البنك اعتماد مواصفة ISO/IEC 27001:2022 والسعي للحصول على شهادتها، بما يمنح العملاء والجهات الرقابية طمأنينة أكبر إلى أن البنك يتعامل بجدية مع أمن بياناتهم وفق نهج معترف به دولياً.

يأتي ذلك في ظل بيئة تتزايد فيها حدة المنافسة وتزداد فيها المتطلبات القانونية صرامةً؛ ولذا، فإن إجراء تقييم للمخاطر التي تهدد أصولنا المعلوماتية الأكثر أهمية يُعد وسيلة فعالة للوفاء بالتزاماتنا وتعزيز قدرتنا التنافسية.

## النطاق

يتطابق نطاق هذا التقييم مع نطاق نظام إدارة أمن المعلومات المحدد في وثيقة السياق والمتطلبات والنطاق (ISMS-DOC-04-1)، ويشمل ما يلي:

وقد نُفّذ تقييم المخاطر للأسباب التالية:

يغطي التقييم المخاطر على جميع الأصول المعلوماتية المسجلة في سجل جرد أصول المعلومات (ISMS-DOC-A05-9-2) بمجموعاتها المعتمدة، وفي مقدمتها بيانات العملاء الشخصية والمالية، والتطبيقات المصرفية والقنوات الرقمية، والبنية التحتية والشبكات في جميع المواقع (المقر الرئيس بالرياض، وموقع التعافي بجدة، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي)، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن الموردين والأطراف الخارجية. ولا يغطي التقييم المخاطر المالية البحتة غير المرتبطة بأمن المعلومات، إذ تُدار ضمن إطار إدارة المخاطر المؤسسي للبنك.

## معايير قبول المخاطر

للوصول إلى استنتاجات حول المخاطر ذات المستوى المرتفع بما يستوجب معالجة إضافية، طُبّقت معايير القبول المعتمدة في منهجية التقييم (RT-1) وبيان شهية المخاطر (RT-4).

يوصى بقبول الخطر إذا استوفى واحداً أو أكثر من المعايير التالية:

أن تُحسب درجة الخطر بأربع درجات أو أقل (وفق المقياس الموحد: 1-4 منخفض، 5-10 متوسط، 11-15 مرتفع، 16-25 حرج).

أن تعني تغييرات معتمدة ومجدولة أن الخطر سيظل قائماً لمدة ثلاثة أشهر أو أقل.

أن تُقرّ المنافع المحتملة المباشرة أو غير المباشرة بأنها أكبر من أثر المعالجة، استناداً إلى تحليل تكلفة وعائد موثق.

وفي كل حالة تُوثَّق مسوّغات التوصية بالقبول، ويعتمد القبول مالك الخطر وتصادق عليه لجنة المخاطر، كما في الخطرين R-031 وR-032 المقبولين بتاريخ 2026-04-12.

# ملخص نتائج تقييم المخاطر

يرد ملخص نتائج تقييم المخاطر في الجدولين 3 و4 أدناه، أما التفاصيل الكاملة للتقييم - بما فيها أنواع المخاطر ومالكوها والضوابط القائمة وكيفية تحديد المستويات - فتُدار في أداة تقييم المخاطر المبنية على الأصول (ISMS-FORM-06-1) ومرفقة في الملحق (أ).

بلغ إجمالي المخاطر المحددة والمقيّمة 32 خطراً، توزيعها قبل المعالجة: 6 حرجة و9 مرتفعة و15 متوسطة و2 منخفضة؛ والتوزيع المتوقع بعد اكتمال المعالجة: صفر حرجة، و2 مرتفعة (R-010 وR-017 وهما مقبولتان من لجنة المخاطر بمتابعة دورية)، و13 متوسطة، و17 منخفضة.

وقد نُفّذ تقييم المخاطر للأسباب التالية:

وجزء معتبر من المخاطر المتوسطة مغطى جزئياً بضوابط قائمة، إلا أن فاعليتها لم تكن كافية لخفضها إلى داخل حدود الشهية، فأوصيت بالمعالجة بدلاً من القبول.

ورُصدت حالات لم تكن الضوابط القائمة فيها فعّالة، أبرزها: غياب نظام SIEM والنسخ الاحتياطية غير القابلة للتعديل (R-001)، وتدني مؤشرات محاكاة التصيد (R-002)، وتأخر معالجة الثغرات المتكررة (R-003 وحالة عدم المطابقة NC-05 في التدقيق الداخلي).

ومن أبرز ما يثير القلق تصاعد التهديدات الخارجية: حملات برمجيات الفدية الموجهة للقطاع المصرفي في المنطقة، وهجمات حجب الخدمة الموزع (DDoS) على القنوات الرقمية (R-010)، وأساليب التصيد الاحتيالي المتطورة؛ فالضوابط الحالية، وإن كانت فعّالة جزئياً، لا تكفي في مواجهة هذا التصاعد، وأوصي بضوابط إضافية.

ومجال ضعف آخر يتمثل في الاعتماد على موردين خارجيين حرجين (خدمات سحابية، وصيانة نظام الرواتب القديم، وصيانة أجهزة الصراف) دون استيفاء أمنى كافٍ، أو مع انتهاء دعم المورد كما في نظام الرواتب القديم (R-017).

وتتطلب هذه المخاطر نظراً دقيقاً لتحديد حزمة إجراءات المعالجة التي تعيدها إلى الحدود المقبولة؛ وقد بلغت ميزانية المعالجة المعتمدة 21,295,000 ريال، وبلغ متوسط إنجاز الإجراءات 50.2% حتى 2026-09-07.

## تقييم المخاطر المبني على الأصول (النهج المعتمد)

يلخص الجدول أدناه أعلى عشرة مخاطر في السجل (من أصل 32) حسب مستوى الخطر قبل المعالجة، مع الإحالة إلى السجل للتفاصيل الكاملة:

| ملاحظات | قبول أم معالجة | مستوى الخطر | مالك الخطر | نوع الخطر | التهديد | الأصل المعلوماتي | م |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الدرجة قبل المعالجة 20 وبعدها 8 (متوسط)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 35% حتى 2026-09-07. | معالجة | حرج (20) | مدير إدارة تقنية المعلومات | سرية وسلامة وتوافر (CIA) | هجوم برمجيات الفدية (Ransomware) يشفّر قواعد البيانات والنسخ الاحتياطية المتصلة بالشبكة | قاعدة بيانات العملاء الرئيسية وقاعدة بيانات المعاملات ونسخها الاحتياطية | 1 |
| الدرجة قبل المعالجة 16 وبعدها 8 (متوسط)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 60% حتى 2026-09-07. | معالجة | حرج (16) | مدير إدارة أمن المعلومات | سرية وسلامة (CI) | هجمات تصيد احتيالي متطورة وانتحال شخصية تنفيذيين لاختراق حسابات الموظفين أو تنفيذ تحويلات احتيالية | بيئة Office 365 والبريد المؤسسي وبيانات الإدارة المالية وبيانات اعتماد العملاء | 2 |
| الدرجة قبل المعالجة 16 وبعدها 6 (متوسط)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 70% حتى 2026-09-07. | معالجة | حرج (16) | مدير قسم التطبيقات المصرفية | سرية وسلامة (CI) | استغلال ثغرات حقن SQL وعدم كفاية التحقق من صحة المدخلات في تطبيق آفاق بلس للوصول إلى بيانات العملاء أو تنفيذ عمليات غير مصرح بها | تطبيق آفاق بلس للهاتف المحمول والكود المصدري الخاص به | 3 |
| الدرجة قبل المعالجة 12 وبعدها 6 (متوسط)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 75% حتى 2026-09-07. | معالجة | مرتفع (12) | مدير إدارة الموارد البشرية | سرية (C) | وصول غير مصرح به إلى ملفات الموظفين الشخصية وبيانات الرواتب وتقييمات الأداء نتيجة صلاحيات موروثة أو زائدة | قاعدة بيانات الموارد البشرية والرواتب ومجلدات الشبكة المشتركة | 4 |
| الدرجة قبل المعالجة 15 وبعدها 4 (منخفض)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 80% حتى 2026-09-07. | معالجة | مرتفع (15) | مدير قسم البنية التحتية والشبكات | سلامة وتوافر (IA) | خطأ بشري أثناء تنفيذ تغييرات على إعدادات الشبكة أو جدار الحماية يؤدي إلى انقطاع الخدمات المصرفية الرقمية | جدار الحماية الرئيسي وقنوات الخدمات المصرفية الرقمية ووثائق الشبكة | 5 |
| الدرجة قبل المعالجة 16 وبعدها 12 (مرتفع)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 25% حتى 2026-09-07. | معالجة | حرج (16) | مدير إدارة تقنية المعلومات | توافر (A) | هجوم حجب الخدمة الموزع (DDoS) يعطّل الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة المدفوعات الفورية | القنوات الرقمية (آفاق بلس وآفاق نت) ونظام الدفعات الفورية وروابط الاتصال | 6 |
| الدرجة قبل المعالجة 12 وبعدها 4 (منخفض)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 35% حتى 2026-09-07. | معالجة | مرتفع (12) | رئيس قسم تطوير البرمجيات | سرية (C) | تسريب بيانات عملاء حقيقية مستخدمة في بيئات الاختبار أو التطوير أو انكشافها على مطورين غير مخولين | بيئات التطوير والاختبار ومستودع البيانات والكود المصدري | 7 |
| الدرجة قبل المعالجة 12 وبعدها 12 (مرتفع)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 15% حتى 2026-09-07. | معالجة | مرتفع (12) | مدير إدارة الموارد البشرية | سلامة وتوافر (IA) | تعطل نظام الرواتب القديم أو استغلال ثغراته بسبب انتهاء دعم المورد وعدم توافقه مع معايير التشفير الحديثة | نظام الرواتب القديم (سيبيرولا - Legacy) وقاعدة بيانات الموارد البشرية | 8 |
| الدرجة قبل المعالجة 8 وبعدها 4 (منخفض)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 40% حتى 2026-09-07. | معالجة | متوسط (8) | مدير إدارة المرافق والخدمات العامة | توافر (A) | فشل أنظمة الطاقة أو التكييف في مركز البيانات الرئيسي يؤدي إلى إيقاف الخوادم أو تلف المعدات | أنظمة الطاقة (UPS والمولدات) والتكييف الدقيق في مراكز البيانات | 9 |
| الدرجة قبل المعالجة 4 وبعدها 4 (منخفض)؛ حالة الإجراء: مكتمل بنسبة 100% حتى 2026-09-07. | قبول | منخفض (4) | مدير قسم البنية التحتية والشبكات | سرية وتوافر (CA) | تلف أو فقدان وسائط النسخ الاحتياطي أثناء نقلها من مركز البيانات الرئيسي إلى الموقع الخارجي | وسائط النسخ الاحتياطي (الأشرطة) أثناء النقل إلى الموقع الخارجي في جدة | 10 |

الجدول 3: ملخص نتائج تقييم المخاطر (المبني على الأصول)

## تقييم المخاطر المبني على السيناريوهات (نهج مكمّل)

يعرض الجدول أدناه أبرز سيناريوهات التهديد التي حللها التقييم وربطها بسجل المخاطر وبنطاقات خطة استمرارية الأعمال والتعافي (G12):

| ملاحظات | قبول أم معالجة | مستوى الخطر | مالك الخطر | نوع الخطر | وصف الخطر | الخطر / الملخص | م |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| يرتبط بسيناريو الاستمرارية BCP-03 وبخطة التعافي من الكوارث (G12). (الخطر المرجعي R-001) | معالجة | حرج (20) | مدير إدارة تقنية المعلومات | سرية وسلامة وتوافر (CIA) | تشفير قواعد بيانات العملاء أو الخوادم أو النسخ الاحتياطية المتصلة بالشبكة عقب هجوم موجه | هجوم برمجيات الفدية على بيئة البنك | 1 |
| يرتبط بـ BCP-02؛ خطر متبقٍ مرتفع (12) مقبول من لجنة المخاطر في 2026-04-12. (الخطر المرجعي R-010) | معالجة | حرج (16) | مدير إدارة تقنية المعلومات | توافر (A) | هجوم خارجي واسع النطاق يستهدف آفاق بلس وآفاق نت وشبكة المدفوعات الفورية | هجوم حجب الخدمة الموزع (DDoS) على القنوات الرقمية | 2 |
| يرتبط بالحادثتين INC-2025-003 ومحاكاة التصيد في 2026-08-10. (الخطر المرجعي R-002) | معالجة | حرج (16) | مدير إدارة أمن المعلومات | سرية وسلامة (CI) | سرقة بيانات اعتماد الموظفين أو تنفيذ تحويلات احتيالية عبر الهندسة الاجتماعية | حملة تصيد احتيالي متطورة وانتحال شخصية تنفيذيين | 3 |
| يرتبط بالفجوة G-11 وحالة عدم المطابقة NC-05. (الخطر المرجعي R-003) | معالجة | حرج (16) | مدير قسم التطبيقات المصرفية | سرية وسلامة (CI) | حقن SQL أو ضعف التحقق من المدخلات في تطبيق آفاق بلس للوصول إلى بيانات العملاء | استغلال ثغرات في التطبيقات المصرفية المواجهة للعملاء | 4 |
| يرتبط بـ BCP-01 وBCP-07 وبأصول مركز البيانات وموقع التعافي بجدة. (الخطر المرجعي R-012) | معالجة | متوسط (10) | مدير إدارة المرافق والخدمات العامة | توافر (A) | فشل مرافق (طاقة/تكييف/حريق) أو عطل واسع في الخوادم والتخزين بالمركز الرئيس بالرياض | انقطاع كامل أو جزئي في مركز البيانات الرئيسي | 5 |
| يرتبط بـ BCP-04 وبتوفير بدائل اتصال متعددة المشغلين. (الخطر المرجعي R-021) | معالجة | متوسط (8) | مدير قسم البنية التحتية والشبكات | توافر (A) | فشل المزود الرئيسي أو انقطاع الروابط مع شبكة المدفوعات | انقطاع خدمات الاتصالات أو الإنترنت | 6 |
| يرتبط بـ BCP-05 وبإجراء إدارة التغيير SOP-IT-002. (الخطر المرجعي R-029) | معالجة | متوسط (9) | رئيس قسم تطوير البرمجيات | سلامة وتوافر (IA) | عطل برمجي أو فشل تحديث أو تلف بيانات في النظام المصرفي الأساسي أو الدفعات الفورية | فشل نظام مصرفي حرج | 7 |
| يرتبط بـ BCP-06 وبمتطلبات الإبلاغ عن سدايا والبنك المركزي. (الخطر المرجعي R-019) | معالجة | مرتفع (15) | مدير إدارة الشؤون القانونية | سرية (C) | اختراق يؤدي إلى كشف بيانات شخصية أو فقدان جهاز غير مشفر، بما يستوجب الإبلاغ وفق PDPL | تسريب أو فقدان بيانات عملاء | 8 |
| يرتبط بـ BCP-08 وسجل الموردين الحرجين. (الخطر المرجعي R-013) | معالجة | مرتفع (12) | إدارة المشتريات والعقود | سرية وسلامة (CI) | إفلاس مزود سحابي أو انقطاع خدمته أو اختراقه، أو توقف صيانة الصرافات أو الاستشاري الأمني | فشل أو اختراق مورد خارجي حرج | 9 |
| يرتبط بحالة عدم المطابقة NC-02 والحادثة INC-2026-009. (الخطر المرجعي R-006) | معالجة | مرتفع (12) | مدير إدارة الموارد البشرية | سرية (C) | إساءة استخدام الصلاحيات أو صلاحيات مفرطة تتيح الوصول إلى ملفات الموارد البشرية والمجلدات المشتركة | وصول داخلي غير مصرح به إلى بيانات حساسة | 10 |

الجدول 4: ملخص نتائج تقييم المخاطر (المبني على السيناريوهات)

# الملحق (أ): التقييم التفصيلي للمخاطر

تُدار تفاصيل التقييم الكاملة إلكترونياً في أداة تقييم المخاطر المبنية على الأصول (ISMS-FORM-06-1) وهي سجل المخاطر المعتمد (32 خطراً)، ويعرض الشكل 1 أدناه لقطة من السجل مرتبة حسب مستوى الخطر قبل المعالجة؛ ويُحدَّث السجل ربع سنوياً وعند كل تغيير جوهري.

الشكل 1: التقييم التفصيلي للمخاطر المبني على الأصول (لقطة من سجل المخاطر ISMS-FORM-06-1 كما في 2026-09-07)